## Slide 1
요구사항 범위와 반영 현황
환자 동의에서 승인된 영상 접근과 감사까지, 목표 흐름과 현재 근거를 함께 봅니다
v3 목표 요구사항 흐름
원본은 출처 병원에 유지하고, 권한이 확인된 범위만 교류합니다
01
환자·기관 식별
PatientRef
기관별 Mapping
02
세션·동의
대상·목적·기간
Study/Series 범위
03
권한 결정
RBAC + ABAC
불일치면 차단
04
실행 권한
병원·행위·영상 범위
짧은 TTL
05
영상 접근
Gateway · QIDO/WADO
Viewer · B PACS
06
증거·감사
출처·무결성 확인
감사·이상탐지
현행 v2.1
동의 · RBAC/ABAC · 단기 토큰 · QIDO/WADO · Viewer의 로컬 MVP 증거를 보존합니다. 이 결과는 v3 P0 완료로 계산하지 않습니다.
v3 P0 기능 요구사항 75개
요구사항 문서의 Current 상태 분포 · ID 단위
Chart: 
| NOT VERIFIED | NOT IMPLEMENTED | PARTIAL | IMPLEMENTED-LOCAL
P0 functional requirement IDs | 1 | 19 | 45 | 10
v3 종합 판정
PARTIAL
P0 기능 ID는 추적성 표에 모두 연결돼 있습니다.
통합 검토와 종단 수용시험은 남아 있습니다.
10월 15일 업데이트
기간 단위 보안 보고서 Azure 반영
실계정 생성·실제 인쇄 확인은 미검증
합성·비임상 기술 PoC 기준입니다. 실환자·운영 PACS·임상 사용·생산환경 준비 완료를 뜻하지 않습니다.
출처: docs/REQUIREMENTS.md · v3 요구사항 정의서 · v3 추적성 매트릭스 · 보안관제 기간 보고서 기록 (2026-10-15)
Notes: 목적: 하이패스 요구사항의 핵심 흐름과 저장소 문서에 기록된 v3 P0 기능요구사항 상태를 한 장에서 보여준다.
요구사항 출처: docs/REQUIREMENTS.md (v3 목표 기준선과 현행 v2.1 실행 기준 구분), docs/requirements/highpass-v3-requirements-definition.md (v3.0-DRAFT-BASELINE, 기준일 2026-09-12, lifecycle refinement 2026-10-08), docs/traceability/highpass-v3-traceability-matrix.md.
집계 방법: 요구사항 정의서의 V3-FR ID 행을 우선순위 P0로 필터링했다. 75개 P0 기능요구사항의 Current 열을 IMPLEMENTED-LOCAL 10, PARTIAL 45, NOT IMPLEMENTED 19, NOT VERIFIED 1로 세었다. 이는 문서상의 구현 상태 분포이며 최근 전체 테스트를 다시 실행한 결과나 Azure 종단 검증률이 아니다. P1 7개와 P2 1개는 그래프에 포함하지 않았다.
추적성 표의 Coverage summary는 P0 기능요구사항 ID가 모두 표에 연결되었다고 기록하지만, reviewer confirmation이 남아 있고 전체 판정은 PARTIAL이며 통합 검토가 pending이다. 따라서 추적표에 등재된 상태와 요구사항 구현 완료 상태를 분리해 설명한다.
v2.1 legacy 상태는 별도 현행 실행 기준이다. docs/traceability/requirements-to-tests.md의 2026-09-07 요약은 FR-001~046을 8개 기능군으로 집계해 7개 군은 로컬 PASS, 가명화 군은 PARTIAL로 기록한다. 이 오래된 legacy 요약을 v3 카운트에 합치거나 v3 PASS로 승격하지 않았다.
최신 추가 사례: docs/SECURITY-PERIOD-REPORT-20261015.md는 기간 단위 보안보고서 Azure 배포와 서버/웹 파일 검증을 PASS로 기록한다. 실제 Entra SECURITY_ADMIN 브라우저 세션을 이용한 보고서 생성과 최종 인쇄/PDF는 NOT VERIFIED로 기록한다.
범위 한계: CAPSTONE MVP / Synthetic-Test 전용이다. 실환자·운영 PACS·법률 적합성·ISMS-P 인증·실제 임상효과·production readiness 주장을 하지 않는다. v3 전체 완료, 실제 IdP/KMS 및 종단 병원연동은 문서상 미완료 또는 미검증이다.